# Reflectie SMPT42

Edwin Lambregts

In het begin van de periode was het voor ons wat onduidelijk wat er precies werd verwacht van ons, en wat wij uiteindelijk zouden gaan maken. Het thema omtrent deze proftaak was thuiswerken. Een vrij breed begrip dus. Je kunt je op allerlei vlakken richten, maar we kwamen vaak uit op concepten die ons deden denken aan controleren of mensen wel goed werken. Uit eindelijk hebben we toch 2 goede concepten bedacht: een soort competitie tussen collega’s en een persoonlijke dagindeling die kan worden gedeeld met collega’s/managers.

Wij hebben deze concepten voorgelegd en besproken met onze leraar en het bedrijf waar we deze opdracht voor gingen uitvoeren. Uiteindelijk hebben we een aantal aspecten van beide concepten samengevoegd tot 1 geheel. Dit maakt de app leuk om te gebruiken vanwege het sociale aspect, maar toch is het heel functioneel en praktisch. Al met al heeft dit ongeveer 2 weken gekost.

Na deze 2 weken zijn wij begonnen met dingen plannen, taken verdelen en de eerste versie maken. Onze groep bestond uit 2 media studenten, en 3 software studenten. Logischerwijs hebben de media studenten alle grafische ontwerpen gemaakt, en zijn de software studenten (waaronder ik dus) aan de slag gegaan met het maken van de back- en frontend.

Alle taken hebben wij uiteindelijk opgenomen in VersionOne. Hiermee hadden wij een duidelijk overzicht van wie wat ging doen en hoeveel tijd/effort daar aan vasthing. Omdat wij hebben besloten om met sprints te werken, was deze tool ideaal voor ons.

De eerste sprint verliep vrij goed. De start was enigszins traag, maar iedereen wist wel wat van hem werd verwacht en wat hij moest doen. De tweede sprint was wat minder goed georganiseerd, maar dit had vooral te maken met de vakanties, vrije dagen en het feit dat Niek naar Amerika is gegaan om zijn minor te doen. Mike en ik zijn meerdere keren tegen problemen aangelopen waar wij zelf niet aan uit kwamen, maar waarvan we wisten dat Niek ons wel kon helpen. Vanwege het tijdsverschil liep dit af en toe een beetje moeizaam, maar uiteindelijk hebben we wel alle problemen op kunnen lossen.

Over het gehele traject heb ik een goed gevoel. Ik vind dat ik zelf een zinvolle bijdrage heb geleverd met zowel het bedenken van de app als het uitwerken ervan.